Форма 6

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ,

видатки на які у 2015 році будуть проводитися

за рахунок коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів міста Х У С Т

| Код головного розпорядни-ка коштів, КФКВ | Назва головного розпорядника коштів. Назва об’єкту відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо | Рік початку і закінчення будівництва | Проектна потужність (відповідних одиниць) | Кошторисна вартість об’єкта (тис. грн.) |  | Всього видатків на 2015 рік (тис.грн.) | Введення в експлуатацію у 2015 році (відповідних одиниць) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | Очікуваний залишок на 1 січня 2015 року |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
|  | Об’єкти освіти |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт системи опалення ЗОШ I-IIIст.№3 в м.Хуст | 2014-2015 | об’єкт | 1569,648 | 1569,648 | 1569,648 | об”єкт |
|  | Капітальний ремонт спортзалу ЗОШ I-II ст. в м.Хуст, вул.Слов’янська,4 | 2014-2015 | об’єкт | 336,797 | 336,797 | 336,797 | об”єкт |
|  | Реконструкція Кірешської ЗОШ I ст. під НВК | 2015-2016 | об’єкт | 13115,377 | 13115,377 | 500,0 | - |
|  | Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу №6 «Ластівочка» в м.Хуст | 2015 | обєкт | 408,035 | 408,035 | 408,035 | обєкт |
|  | Капітальний ремонт системи опалення та заміна вікон дошкільного навчального закладу №4 «Пролісок» в м.Хуст по вул. Пирогова,12 | 2015 | об’єкт | 1708,536 | 1708,536 | 385,0 | Об’єкт |
|  | Реконструкція з добудовою кухонного та адміністративного блоку дошкільного навчального закладу №5 «Зернятко» м.Хуст,вул..Свободи,8 | 2015 | об’єкт | 2470,546 | 2470,546 | 470,546 | Об’єкт |
|  | Об’єкти культури |  |  |  |  |  |  |
|  | Об’єкти ЖКГ |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція дорожнього покриття вул. Пирогова від №1 до №19 в м. Хуст | 2015 | об”єкт | 1188,37 | 1176,285 | 1176,285 | Об’єкт |
|  | Реконструкція дорожнього покриття вул.Пряма в м.Хуст | 2015 | об”єкт | 686,689 | 675,521 | 675,521 | Об’єкт |
|  | Реконструкція дорожнього покриття вул. М.Аркаса в м.Хуст | 2015 | 160м2 | 584,795 | 581,494 | 581,494 | 160 м.кв |
|  | Реконструкція дорожнього покриття вул. П.Могили в м.Хуст | 2015 | 200м2 | 782,874 | 779,302 | 779,302 | 200 м.кв. |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Островського від №1 до №45 в м.Хуст | 2015 | об”єкт | 1283,786 | 1283,786 | 328,598 | об”єкт |
|  | Реконструкція дорожнього покриття вул. Керамічна в м.Хуст | 2010-2015 | 3494м2 | 1309,07 | 768,018 | 238,40 | 3494м2 |
|  | Реконструкція тротуарів по вул. Керамічна в м.Хуст | 2015 | об”єкт | 517,652 | 346,141 | 346,141 | об”єкт |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Червонодеревщиків в м.Хуст | 2014-2015 | об”єкт | 1178,543 | 640,0 | 140,0 | об”єкт |
|  | Реконструкція частини вул. К.Січі від №21 до перетину з вул.Свободи в м.Хуст | 2015-2016 | об”єкт | 7500,0 | 7500,0 | 942,0 | - |
|  | Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. П.Могили | 2015 | об”єкт | 113,743 | 110,997 | 110,997 | об”єкт |
|  | Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. П.Аркаса | 2015 | 236м.кв | 306,098 | 306,098 | 306,098 | 236 м.кв |
|  | Будівництво мережі вуличного освітлення м.Хуст вул.Зарічна | 2015 | 165п.м. | 123,224 | 123,224 | 123,224 | 165 п.м. |
|  | Відновлення мереж вуличного освітлення м.Хуст вул.Вокзальна | 2015 | об”єкт | 65,435 | 65,435 | 65,435 | об”єкт |
|  | Будівництво мережі вуличного освітлення м.Хуст вул.Чиндея | 2015 | об”єкт | 99,905 | 99,905 | 99,905 | об”єкт |
|  | Відновлення мереж вуличного освітлення м.Хуст Зоряна-Панькевича | 2015 | об”єкт | 51,176 | 51,176 | 51,176 | об”єкт |
|  | Будівництво мережі вуличного освітлення м.Хуст вул.Верхні Кіреші | 2015 | об”єкт | 57,954 | 57,954 | 57,954 | об”єкт |
|  | Рекультивація сміттєзвалища в м.Хуст (1черга) | 2015-2016 | об”єкт | 12240,442 | 12240,442 | 350,0 | - |
|  | Будівництво міського кладовища та адміністративно-побутового будинку на території Хустської міської ради в м.Хуст, ур. «Решетарка» | 2015-2016 | об”єкт | 9074,647 | 9074,647 | 407,444 | - |
|  | Завершення будівництва моста через р.Ріка в урочищі Городилово м.Хуст Закарпатської обл. | 2001-2015- 2016 | об” єкт | 18000,0 (перерахунок) | 9000,0 | 450,0 | - |
|  | Всього: |  |  | 74773,34 | 64489,36 | 10900,0 |  |