Форма 5

ПРОПОЗИЦІЇ

до переліку найважливіших будов (об’єктів) до інвестиційного розділу Програми соціально-економічного

розвитку міста Х У С Т на 2014 рік за рахунок бюджетів усіх рівнів

| № з/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будівництва | Кошторисна вартість об’єкта (тис. грн.). | Проектна потужність (відповідних одиниць) | Прогноз на 2014 рік | Наявність проектно-кошторисної документації (коли і ким затверджена) | Наявність висновку державної експертизи (дата видачі та номер висновку) | Наявність дозволу на виконання будівельних робіт (дата видачі, номер, термін дії) | Рішення про виділення земельної ділянки під забудову (дата видачі, номер) | Введення в експлуатацію у 2012 році (відповідних одиниць) | Назва та дата затвердження програми, якою передбачено об’єкт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | Очікуваний залишок на 1 січня 2013 року. |  | обсяг фінансування за рахунок коштів (тис. грн.). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державного бюджету (в тому числі субвенція) | міського, селищ-ного, сільського бюджету | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Об’єкти освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу №6 "Ластівочка" в м.Хуст | 2014 | 408,044 |  | обєкт | - | 61,20 | 346,84 | Ріш. МВК №182 від 23.05.13р. | Від 08.05.13р №07-0229-13 |  |  | обєкт |  |
| 2. | Капітальний ремонт системи опалення та заміна вікон дошкільного навчального закладу №4 "Пролісок"в м.Хуст по вул.Пирогова, 12 | 2014 | 1162,76 |  | обєкт | - | 674,41 | 488,35 | На експертизі |  |  |  | обєкт | Заходи по енергозбереженню |
| 3 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №8 "Ялиночка" в м.Хуст по вул.Волошина, 15 | 2014 | 675,044 |  | обєкт | - | 101,25 | 573,79 | На експертизі |  |  |  | обєкт |  |
| 4 | Реконструкція з добудовою харчового та адміністративного блоку дошкільного навчального закладу №5 "Зернятко" м.Хуст, вул.Свободи,8 | 2014-2015 | 2534,111 |  | обєкт | 1018,32 | 515,79 | - | На експертизі |  |  |  | - |  |
| 5 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №3 "Дзвіночок" по вул.Жайворонкова, 1а в м.Хуст | 2013-2014 | 2077,004 | 1097,004 | обєкт | - | 664,55 | 432,45 | МВК №404 від 11.09.13р. | Від 09.09.13р. №07-1039-13 |  |  | обєкт |  |
| 6 | Капітальний ремонт теплових мереж ДНЗ №2 "Сонечко" по вул.Миру,8 в м.Хуст | 2014 | 163,561 |  | обєкт | - | 24,53 | 139,03 |  | №07-0730-13 від 20.07.13р. |  |  | обєкт | Заходи по енергозбереженню |
| 7 | Капітальний ремонт приміщень І-го поверху ЗОШ І-ІІІст.№6 по вул.арпатської Січі в м.Хуст Закарпатської області | 2014 | 690,250 |  | обєкт | - | 103,53 | 586,7 | МВК №647 від 18.10.10р | №07-00600-10 Від 07.10.10р |  |  | обєкт |  |
| 8 | Капітальний ремонт підлоги Хустського навчально-виховного комплексу №1 | 2014 | 54,469 |  | обєкт | - | 10,0 | 44,469 | МВК №451 від 31.07.09р. | №07-00075-09 від 28.07.09р. |  |  | обєкт |  |
|  | Об’єкти охорони здоров’я | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Об’єкти культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція міського парку культури та відпочинку в м.Хуст | 2009-2015 | 4819,150 | 2666,0 | 3,1га | 666,0 | 1000,0 | - | МВК №374 31.07.08 | ПВКП Штрих №994 22.07.08 |  |  | обєкт | Програма розвитку туризму і курортів 2011-2015 |
| 2. | Будівництво адмінбудинку з господарськими приміщеннями, туалету та поливочної системи на території міського парку в м. Хуст | 2010-2014 | 1227,63 | 969,19 | об’єкт | 823,82 | 145,37 | - | МВК №197 29.03.10 | №07-00478-09 24.03.10 |  |  | обєкт | Програма розвитку туризму і курортів 2011-2015 |
| 3 | Реконструкція фонтану на території міського парку культури та відпочинку в м. Хуст | 2010-2014 | 593,0 | 333,7 | об’єкт | 281,12 | 49,57 | - | МВК №193 29.03.10 | №07-00674-09 24.03.10 |  |  | обєкт | Програма розвитку туризму і курортів 2011-2015 |
| 4 | Проект технологічного та інженерного обладнання фонтану на території міського парку культури та відпочинку в м. Хуст | 2010-2014 | 333,7 | 333,7 | обєкт | 283,65 | 50,05 | - | МВК №657 18.10.10 | №07-00756-10 15.10.10 |  |  | обєкт | Програма розвитку туризму і курортів 2011-2015 |
| 5 | Проект майданчика для рухливих ігор в міському парку культури та відпочинку в м. Хуст | 2010-2014 | 452,2 | 362,3 | обєкт | 307,96 | 54,34 | - | МВК №229 27.04.10 | №207-00131-10 09.04.10 |  |  | обєкт | Програма розвитку туризму і курортів 2011-2015 |
|  | Об’єкти ЖКГ |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  | Реконструкція частини вул.Карпатської Січі від №17 до№21 та частини майдану Незалежності від№1до№21 | 2009-2015 | 18342,2 | 18123,2 | 9670 кв.м. | 2300,0 | 5080,0 | - |  |  |  |  | - |  |
| 1 | Рекультивація сміттєзвалища (1-а черга) | 2011-2015 | 2178,4 | 1408,4 | обєкт | 255,0 | 45,0 | - | №07-00464-09 25.02.10 | МВК №120 25.02.10 |  |  | - | Програма питна вода на 2006-2020 роки м. Хуст |
| 2 | Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Вайди | 2013-2014 | 493,9 | 493,9 | обєкт | 419,82 | 74,08 | - | №07-00081-10 25.02.10 | МВК №135 25.02.10 |  |  | обєкт | Програма питна вода на 2006-2020 роки м. Хуст |
| 3 | Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Слов”янська | 2013-2014 | 426,3 | 426,3 | обєкт | 362,36 | 63,94 | - | №07-0000701-09 25.02.10 | МВК №117 25.02.10 |  |  | обєкт | Програма питна вода на 2006-2020 роки м. Хуст |
| 4 | Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Комарова | 2013-2014 | 133,8 | 133,8 | обєкт | 113,73 | 20,07 | - | №07-00072-10 25.02.10 | МВК №112 25.02.10 |  |  | обєкт | Програма питна вода на 2006-2020 роки м. Хуст |
| 5 | Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Аркаса | 2013-2014 | 217,2 | 217,2 | обєкт | 184,62 | 32,58 | - | №07-00071-10 25.02.10 | МВК №113 25.02.10 |  |  | обєкт | Програма питна вода на 2006-2020 роки м. Хуст |
| 6 | Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.П.Могили | 2013-2014 | 128,3 | 128,3 | обєкт | 109,06 | 19,24 | - | №07-00073-10 25.02.10 | МВК №111 25.02.10 |  |  | обєкт | Програма питна вода на 2006-2020 роки м. Хуст |
| 7 | Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Пирогова | 2011-2014 | 261,9 | 261,9 | обєкт | - | 39,3 | 222,60 | №07-00074-10 25.02.10 | МВК №110 25.02.10 |  |  | обєкт | Програма питна вода на 2006-2020 роки м. Хуст |
| 8 | Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Пирогова-Сидоряка | 2011-2014 | 588,1 | 588,1 | обєкт | - | 88,2 | 499,90 | №07-00069-10 25.02.10 | МВК №119 25.02.10 |  |  | обєкт | Програма питна вода на 2006-2020 роки м. Хуст |
| 9 | Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.І.Франка-Червонодеревщиків від камери по вул. О.Вишні до ВК по вул. Ломоносова | 2011-2014 | 2697,9 | 2697,9 | обєкт | - | 404,68 | 2293,22 | №07-00070-10 25.02.10 | МВК №116 25.02.10 |  |  | обєкт | Програма питна вода на 2006-2020 роки м. Хуст |
| 10 | Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Зоряна | 2011-2014 | 450,4 | 450,4 | обєкт | - | 67,56 | 382,84 | №07-00077-10 25.02.10 | МВК №121 25.02.10 |  |  | обєкт | Програма питна вода на 2006-2020 роки м. Хуст |
| 11 | Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Грицака | 2011-2014 | 272,9 | 272,9 | обєкт | - | 40,80 | 232,10 | №07-00076-10 25.02.10 | МВК №118 25.02.10 |  |  | обєкт | Програма питна вода на 2006-2020 роки м. Хуст |
| 12 | Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.І.Панькевича | 2011-2014 | 301,5 | 301,5 | обєкт | - | 45,2 | 256,30 | №07-00075-10 25.02.10 | МВК №115 25.02.10 |  |  | обєкт | Програма питна вода на 2006-2020 роки м. Хуст |
| 13 | Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Лизанця | 2011-2014 | 352,7 | 352,7 | обєкт | - | 52,90 | 299,80 | ПВКП Штрих №721 26.06.09 | МВК №377 26.06.09 |  |  | обєкт | Програма питна вода на 2006-2020 роки м. Хуст |
| 14 | Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.В. Симоненка | 2011-2014 | 79,6 | 79,6 | обєкт | - | 11,94 | 67,66 | КПП Архітектура №07-00190-10 11.06.10 | МВК №374 30.06.10 |  |  | обєкт | Програма питна вода на 2006-2020 роки м. Хуст |
| 15 | Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Мічуріна | 2011-2014 | 239,8 | 239,8 | обєкт | - | 35,97 | 35,97 |  |  |  |  | обєкт | Програма питна вода на 2006-2020 роки м. Хуст |
| 16 | Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул..Колодзінського | 2011-2014 | 159,7 | 159,7 | обєкт | - | 23,95 | 23,95 | ДУЕ та ПР висновок №2450/07 від 12.11.2003 | МВК №917 23.12.03 |  |  | обєкт | Програма питна вода на 2006-2020 роки м. Хуст |
|  | Всього: |  | 42515,52 | 31593,6 |  | 9737,08 | 9600,0 | 6925,96 |  |  |  |  |  |  |