Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України 29.12.18р. №1209)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 01.01.2020року**

1. \_**000000 Виконавчий комітет Хустської міської ради**\_   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000 Виконавчий комітет Хустської міської ради** \_\_  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Організація благоустрою міст |

5.Мета бюджетної програми \_- Здійснення комплексу заходів з благоустрою в м. Хуст.

6. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | 2 |
| 1 | Завдання1 |
|  | Послуги із обслуговування кладовища та замкової гори (прибирання, покос, вивіз сміття) |
| 2 | Завдання 2 |
|  | Утримання об’єктів інфраструктури та благоустрою міста (поточний ремонт мереж вуличного освітлення, обслуговування фонтанів, обслуговування відеоспостереження, поточний ремонт світлофорів) |
| 3 | Завдання 3 |
|  | Покос трави, посадка квітів |
| 4 | Завдання 4 |
|  | Поховання одиноких невідомих |
| 5 | Завдання 5 |
|  | Оплата за електроенергію вуличного освітлення |
| 6 | Завдання 6 |
|  | Дератизація |
| 7 | Завдання 7 |
|  | Прочистка русла р. Чінчерки в м. Хуст |
| 8 | Завдання 8 |
|  | Виготовлення паспортів об’єктів зеленого господарства міста, |
| 9 | Завдання 9 |
|  | Прочистка зливової каналізації |
| 10 | Завдання 10 |
|  | Обрізка дерев, живих огорож |
| 11 | Завдання 11 |
|  | Ліквідація стихійних звалищ |
| 12 | Завдання 12 |
|  | Поточний ремонт мосту через р. Ріка в Урочищі Городилово |
| 13 | Завдання 13 |
|  | Поточний ремонт мосту р. Хустець в районі вулиці Визволення в м. Хуст |
| 14 | Завдання 14 |
|  | Очищення системи каналізації по вул. Духновича в м. Хуст |
| 15 | Завдання 15 |
|  | Очищення системи каналізації по вул. Ластовча в м. Хуст |
| 16 | Завдання 16 |
|  | Впорядкування території навколо опори вуличного освітлення на перехресті автодоріг Мукачево-Рогатин, вул. Волошина |
| 17 | Завдання 17 |
|  | Поточний ремонт мосту по вул. Шкільна в м. Хуст |
| 18 | Завдання 18 |
|  | Придбання у власність територіальної громади міста комунальний мікротранктор з опалювальною кабіною потужністю 25-40 к.с. в комплекті з навісним обладнанням: відвал для снігу, комунальна щітка, піскорозкидувач |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Організація благоустрою м. Хуст | 3 814 248,0 | 336 700,0 | 4 150 948,0 | 3642913,42 | 336700,00 | 3979613,42 | -171334,58 |  | -171334,58 |
|  | Усього | 3 814 248,0 | 336 700,0 | 4 150 948,0 | 3642913,42 | 336700,00 | 3979613,42 | -171334,58 |  | -171334,58 |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

( грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний  фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Програма благоустрою на 2017-2019 роки | 3 814 248,0 | 336 700,0 | 4 150 948,0 | 3642913,42 | 336700,00 | 3979613,42 | -171334,58 |  | -171334,58 |
| Усього | 3 814 248,0 | 336 700,0 | 4 150 948,0 | 3642913,42 | 336700,00 | 3979613,42 | -171334,58 |  | -171334,58 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | | | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Послуги із обслуговування кладовища та замкової гори (прибирання, покос, вивіз сміття)** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показник затрат |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витки на утримання міського кладовища та замкової гори | грн. | | | Кошторис | 361 684,0,0 | |  | 361 684,0 | 359960,45 |  | 359960,45 | -1723,55 |  | -1723,55 |
|  | Показник продукту |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Період виконання робіт | місяць | | | Договір | 12 | |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір видатків на 1 місяць | грн. | | | Розрахунок, акти виконаних робіт | 30 140,0 | |  | 30 140,0 | 29996,71 |  | 29996,71 | -143,30 |  | -143,30 |
|  | Показник якості |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактичні видатки у відповідності до запланованих | % | | | Розрахунок | 100 | |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
|  | Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із зменшенням вартості послуг. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Утримання об’єктів інфраструктури та благоустрою міста (поточний ремонт мереж вуличного освітлення, обслуговування фонтанів, обслуговування відео спостереження, поточний ремонт світлофорів)** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показник затрат |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на утримання інфраструктури та благоустрій міста | грн. | | | кошторис | 603 223,0 | |  | 603 223,0 | 524236,00 |  | 524236,00 | -78987,00 |  | -78987,00 |
|  | Показник продукту |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Період виконання робіт | місяць | | | Договір | 12 | |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні видатки на утримання об’єктів інфраструктури та благоустрою на 1 жителя в рік | грн. | | | розрахунок | 50 268,0 | |  | 50 268,0 | 43686,33 |  | 43686,33 | -6581,67 |  | -6581,67 |
|  | Показник якості |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток проведених робіт у відповідності до запланованих | % | | | розрахунок | 100 | |  | 100 | 93 |  | 93 | -7 |  | -7 |
|  | Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із зменшенням видатків на утримання об»єктів інфраструктури.. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Покос трави, посадка квітів** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показник затрат |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на озеленення | грн. | | | кошторис | 179 989,0 | |  | 179 989,0 | 179 989,0 |  | 179 989,0 |  |  |  |
|  | Показник продукту |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна площа зелених зон | кв.м | | | Дані установ | 29,999 | |  | 29,999 | 29,999 |  | 29,999 |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один кв.м | грн. | | | розрахунок | 1,5 | |  | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |
|  | Показник якості |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих | % | | | розрахунок | 100 | |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | **Поховання одиноких невідомих** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показник затрат |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на поховання одиноких невідомих | грн. | | | Розрахунок, факт 2018 р. | 70 000,0 | |  | 70 000,0 | 62588,00 |  | 62588,00 | -7412,00 |  | -7412,00 |
|  | Показник продукту |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість поховань | од. | | | Акт наданих послуг | 19 | |  | 19 | 9 |  | 9 | -10 |  | -10 |
|  | Показник ефективності |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного поховання | грн. | | | Рішення МВК, розрахунок | 3 600,0 | |  | 3 600,0 | 6954,22 |  | 6954,22 | +3354,22 |  | +3354,22 |
|  | Показник якості |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток своєчасно наданих послуг | % | | | розрахунок | 100 | |  | 100 | 89 |  | 89 | -11 |  | -11 |
|  | Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із зменшенням кількості поховань. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Оплата за електроенергію вуличного освітлення** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показник затрат |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на оплату за використану електроенергію | грн. | | розрахунок | | 1717 100,0 | |  | 1717 100,0 | 1717076,22 |  | 1717076,22 | -23,78 |  | -23,78 |
|  | Показник продукту |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість кВт спожитої електроенергії | кВт | | Розрахунки РЕС | | 637 551 | |  | 637 551 | 555533 |  | 555533 | -82018 |  | -82018 |
|  | Показник ефективності |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість спожитої електроенергії кВт | грн./кВт | | Розрахунки РЕС | | 3,137 | |  | 3,137 | 3,091 |  | 3,091 | -0,05 |  | -0,05 |
|  | Показник якості |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток розрахунку за електроенергію у відповідності до запланованого | %: | | розрахунок | | 100 | |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
|  | **Дератизація** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показник затрат |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на проведення дератизації | грн. | | | Акт обстеження та виконаних робіт | 20 000,0 | |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  | 20 000,0 |  |  |  |
|  | Показник продукту |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа берегів річок, підвальних приміщень, підтоплених вулиць на яких планується провести дератизацію | кв.м | | | розрахунок | 1333,333 | |  | 1333,333 | 1333,333 |  | 1333,333 |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 кв.м | грн. | | | розрахунок | 15 0 | |  | 15 0 | 15 0 |  | 15 0 |  |  |  |
|  | Показник якості |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток проведеної роботи по дератизації у відповідності до запланованої | % | | | Дані установ | 100 | |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | **Виготовлення паспортів об’єктів зеленого господарства** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показник затрат |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на виготовлення паспортів готовності | грн. | | | кошторис | 60 000,0 | |  | 60 000,0 |  |  |  | -60 000,0 |  | -60 000,0 |
|  | Показник продукту |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість кв.м виготовлення паспортів | кв.м | | | розрахунок | 22,97 | |  | 22,97 |  |  |  | -22,97 |  | -22,97 |
|  | Показник ефективності |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1 кв.м ділянки | грн. | | | розрахунок | 2 611,0 | |  | 2 611,0 |  |  |  | -2 611,0 |  | -2 611,0 |
|  | Показник якості |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виготовлених паспортів готовності у відповідності до запланованих | % | | | розрахунок | 100 | |  | 100 |  |  |  | -100 |  | -100 |
|  | Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із відсутністю виготовлених паспортів. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Прочистка зливової каналізації** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показник затрат |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на прочистку зливової каналізації | грн. | | | акт виконаних робіт | 98 184,0 | |  | 98 184,0 | 98183,93 |  | 98183,93 | -0,07 |  | -0,07 |
|  | Показник продукту |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість зливоприймальних колодязів | од. | | | дана установ | 109 | |  | 109 | 109 |  | 109 |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість прочистки одного зловоприймального колодязя | грн. | | | розрахунок | 90,0 | |  | 90,0 | 90,0 |  | 90,0 |  |  |  |
|  | Показник якості |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої | % | | | розрахунок | 100 | |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | **Обрізка дерев, живих огорож** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показник затрат |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на обрізку дерев та живих огорож | грн. | | | кошторис | 45 578,0 | |  | 45 578,0 | 45 578,0 |  | 45 578,0 |  |  |  |
|  | Показник продукту |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дерев та живих огорож | од./п.м | | | договір | 187/232 | |  | 187/232 | 187/232 |  | 187/232 |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість обрізки | грн. | | | акти виконаних робіт | 45 578,0 | |  | 45 578,0 | 45 578,0 |  | 45 578,0 |  |  |  |
|  | Показник якості |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої | % | | | розрахунок | 100 | |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | **Ліквідація стихійних звалищ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показник затрат |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на ліквідацію стихійних звалищ | грн. | | | акт виконаних робіт | 20 000,0 | |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  | 20 000,0 |  |  |  |
|  | Витрати на вивіз сміття 1 т | грн. | | | акт виконаних робіт | 222 0 | |  | 222 0 | 222 0 |  | 222 0 |  |  |  |
|  | Показник продукту |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість вивезеного сміття | т | | | розрахунок | 90 | |  | 90 | 90 |  | 90 |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість вивезеного сміття | грн. | | | розрахунок | 20 000,0 | |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  | 20 000,0 |  |  |  |
|  | Показник якості |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої | % | | | розрахунок | 100 | |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | **Поточний ремонт мосту через р. Ріка в Урочищі Городилово** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показник затрат |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на поточний ремонт мосту | грн. | | | акт виконаних робіт | 189 700,0 | |  | 189 700,0 | 189244,82 |  | 189244,82 | -455,18 |  | -455,18 |
|  | Показник продукту |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів | од | | | акт виконаних робіт | 1 | |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість робіт одного об’єкту | грн. | | | розрахунок | 189 700,0 | |  | 189 700,0 | 189244,82 |  | 189244,82 | -455,18 |  | -455,18 |
|  | Показник якості |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої | % | | | розрахунок | 100 | |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | **Поточний ремонт мосту р. Хустець в районі вулиці Визволення в м. Хуст** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показник затрат |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на поточний ремонт мосту | грн. | | | акт виконаних робіт | 199 800,0 | |  | 199 800,0 | 199800,0 |  | 199800,0 |  |  |  |
|  | Показник продукту |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів | од. | | | акт виконаних робіт | 1 | |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість робіт одного об’єкту | грн. | | | розрахунок | 199 800,0 | |  | 199 800,0 | 199 800,0 |  | 199 800,0 |  |  |  |
|  | Показник якості |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої | % | | | розрахунок | 100 | |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | **Очищення системи каналізації по вул. Духновича в м. Хуст** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показник затрат |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на очищення каналізації | грн. | | | акти виконаних робіт | 103 589,0 | |  | 103 589,0 | 103 589,0 |  | 103 589,0 |  |  |  |
|  | Показник продукту |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів | од. | | | акти виконаних робіт | 1 | |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість робіт одного об’єкту | грн. | | | розрахунок | 103 589,0 | |  | 103 589,0 | 103 589,0 |  | 103 589,0 |  |  |  |
|  | Показник якості |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої | % | | | розрахунок | 100 | |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | **Очищення системи каналізації по вул. Ластовча в м. Хуст** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показник затрат |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на очищення каналізації | грн. | | | акти виконаних робіт | 71 801,0 | |  | 71 801,0 | 71 801,0 |  | 71 801,0 |  |  |  |
|  | Показник продукту |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів | од. | | | акти виконаних робіт | 1 | |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість робіт одного об’єкту | грн. | | | розрахунок | 71 801,0 | |  | 71 801,0 | 71 801,0 |  | 71 801,0 |  |  |  |
|  | Показник якості |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої | % | | | розрахунок | 100 | |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | **Впорядкування території навколо опори вуличного освітлення на перехресті автодоріг Мукачево-Рогатин, вул. Волошина** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показник затрат |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Втрати на впорядкування території | грн. | | | акти виконаних робіт | 50 000,0 | |  | 50 000,0 | 47267,0 |  | 47267,0 | -2733,00 |  | -2733,00 |
|  | Показник продукту |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів | од. | | | акти виконаних робіт | 1 | |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість робіт одного об’єкту | грн. | | | розрахунок | 50 000,0 | |  | 50 000,0 | 47267,0 |  | 47267,0 | -2733,00 |  | -2733,00 |
|  | Показник якості |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої | % | | | розрахунок | 100 | |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | **Поточний ремонт мосту по вул. Шкільна в м. Хуст** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показник затрат |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на поточний ремонт мосту | грн. | | | акт виконаних робіт | 20 000,0 | |  | 20 000,0 |  |  |  | -20 000,0 |  | -20 000,0 |
|  | Показник продукту |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів | од | | | акт виконаних робіт | 1 | |  | 1 |  |  |  | -1 |  | -1 |
|  | Показник ефективності |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість робіт одного об’єкту | грн. | | | розрахунок | 20 000,0 | |  | 20 000,0 |  |  |  | -20 000,0 |  | -20 000,0 |
|  | Показник якості |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої | % | | | розрахунок | 100 | |  | 100 |  |  |  | -100 |  | -100 |
|  | Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із невиконанням поточного ремонту. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Придбання у власність територіальної громади міста комунальний мікротрактор з опалювальною кабіною потужністю 25-40 к.с. в комплекті з навісним обладнанням: відвал для снігу, комунальна щітка, піскорозкидувач** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показник затрат | | грн. | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання комунального мікротрактора | | грн. | | вартість од. | 3 600,0 | 336 700,0 | | 340 300,0 | 3 600,0 | 336 700,0 | 340 300,0 |  |  |  |
|  | Показник продукту | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів | | од | | од. | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | Показник ефективності | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість робіт одного комунального мікротрактора | | грн. | | за од. | 3 600,0 | 336 700,0 | | 340 300,0 | 3 600 | 336 700,0 | 340 300,0 |  |  |  |
|  | Показник якості | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої | | % | | розрахунок | 100 | 100 | |  | 100 | 100 |  |  |  |  |

Перший заступник міського голови \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Іван Фетько\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Світлана Феоктістова  
 (підпис) (ініціали та прізвище)