ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | | \_ \_\_ \_10\_ \_\_  (код) | | | | | | Управління культури, молоді і спорту  (найменування головного розпорядника) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | \_\_ \_\_ 10\_\_ \_\_  (код) | | | | | | Управління культури, молоді і спорту  (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | \_\_1017325\_\_  (код) | | | \_0490\_  (КФКВК) | | | | | | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | | Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Мета бюджетної програми:  Підтримка матеріально-технічної бази КП "Стадіон "Карпати" у робочому стані, забезпечення умов для організації та проведення навчально-тренувальних занять. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Реконструкція мережі електропостачання КП "Стадіон "Карпати" в м.Хуст. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Капітальний ремонт адмінбудинку стадіону «Карпати» в м.Хуст. Коригування. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  гривень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
| №  з/п | | | Напрями використання бюджетних коштів \* | | | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | | | | | | | Відхилення | | | | | | | | | | |
| загальний фонд | | | спеціальний фонд | | | | усього | | | | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | | | усього | | | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | | | усього | | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | | |
|  | | | Реконструкція мережі електропостачання | | | |  | | | 186752 | | | | 186752 | | | |  | | | 186752 | | | | 186752 | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | | Капітальний ремонт адмінбудинку стадіону «Карпати» в м.Хуст.Коригування. | | | |  | | | 43463 | | | | 43463 | | | |  | | | 38880 | | | | 38880 | | |  | | | -4583 | | | | -4583 | | | |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Найменування місцевої/ регіональної програми | | | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | | | | | | Відхилення | | | | | | | | | |
| загальний фонд | | | | спеціальний фонд | | | | | усього | | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | | | усього | | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | | | | усього | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | 9 | | | 10 | | | | | 11 | |
|  | | Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Хуст на 2017-2019 роки | | | |  | | | | 230215 | | | | | 230215 | |  | | | 225632 | | | 225632 | | |  | | | -4583 | | | -4583 | | | |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Показники | | | | Одиниця виміру | | | Джерело інформації | | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | | | | | | Відхилення | | | | | | | | |
| загальний фонд | | спеціальний фонд | | | усього | | | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | | усього | | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | | усього | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | 13 | | |
|  | Реконструкція мережі електропостачання | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 1 | затрат | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію мережі електропостачання | | | | грн | | | Кошторис | | |  | | 186752 | | | 186752 | | |  | | | 186752 | | | 186752 | |  | | |  | | |  | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції | | | | од | | | Проектна документація | | |  | | 1 | | | 1 | | |  | | | 1 | | | 1 | |  | | |  | | |  | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Середні витрати на реконструкцію мережі електропостачання | | | | грн | | | Розрахунок | | |  | | 186752 | | | 186752 | | |  | | | 186752 | | | 186752 | |  | | |  | | |  | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4 | якості | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Рівень готовності об’єкту до експлуатації після проведення робіт з реконструкцію мережі електропостачання | | | | % | | | Розрахунок | | |  | | 100 | | | 100 | | |  | | | 100 | | | 100 | |  | | |  | | |  | | |
| Капітальний ремонт адмінбудинку стадіону «Карпати» в м.Хуст.Коригування. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 1 | затрат | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Витрати на капітальний ремонт | | | | грн | | | Рішення сесії Хустської міської ради №1798 від 24.12.2019р. | | |  | | 43463 | | | 43463 | | |  | | | 38880 | | | 38880 | |  | | | -4583 | | | -4583 | | |
| Касові видатки здійснені згідно акту виконаних робіт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Продукту | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції | | | | од | | | Проектна документація | | |  | | 1 | | | 1 | | |  | | | 1 | | | 1 | |  | | |  | | |  | | |
| 3 | ефектиивності | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | середні витрати на капітальний ремонт адмінбудинку | | | |  | | | грн | | | Розрахунок | |  | | | 43463 | | | 43463 | | | 38880 | | | 38880 | |  | | | -4583 | | | -4583 | | |
| Касові видатки здійснені згідно акту виконаних робіт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Рівень готовності об’єкту до експлуатації після проведення капітального ремонту адмінбудинку | | | |  | | | % | | | Акт введення до експлуатаціїї об'єкту | |  | | | 100 | | | 100 | | |  | | | 100 | | 100 | | |  | | |  | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі. Фактичні витрати по акту виконаних робіт склали меншу суму за рахунок економії державних коштів.  \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Начальник управління культури, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Власюк**

**молоді і спорту Хустської міської ради**

**Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Й.Тегза**